相山校区暑期维修改造工程项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 配合单位 | 项目负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 艺术楼音乐厅装修 | 建设办 | 音乐学院、国资处 | 王 伟、宋 肃 | 8月31日 |
| 2 | 教学区沥青路改造 | 后勤管理处 | 建设办、保卫处 | 叶璋礼、吴本华 | 8月20日 |
| 3 | 行政楼卫生间改造 | 后勤管理处 | 校办、建设办、保卫处 | 叶璋礼、常瑞 | 8月20日 |
| 4 | 化学楼水电及卫生间改造 | 后勤管理处 | 化材学院、建设办、后勤集团 | 叶璋礼、刘 灿 | 8月20日 |
| 5 | 篮球场塑胶场地维修 | 后勤管理处 | 建设办、体育学院 | 叶璋礼、王 伟 | 8月20日 |
| 6 | 公共教室节能改造 | 后勤集团 | 教务处、节能办 | 李 伟、赵 峰、部传辉 | 8月20日 |
| 7 | 学生浴池空气能改造 | 后勤集团 |  | 李 伟、赵 峰 | 8月20日 |
| 8 | 开水房燃气改造 | 后勤集团 |  | 李 伟、赵 峰 | 8月20日 |
| 9 | 门窗改造 | 后勤管理处 | 建设办、教务处、外国语学院、体育学院、后勤集团、校医院 | 叶璋礼、吴本华 | 8月20日 |
| 10 | 图书馆卫生间改造 | 后勤管理处 | 图书馆 | 叶璋礼、刘 灿 | 8月20日 |
| 11 | 丁型楼改造（小红楼） | 后勤管理处 | 建设办 | 叶璋礼、宋 肃 | 8月20日 |
| 12 | 16#、17#学生公寓消防设施维修 | 后勤管理处 | 后勤集团、保卫处、建设办 | 叶璋礼、李红心 | 8月20日 |
| 13 | 教学楼前室外欧变迁移 | 后勤管理处 | 后勤集团、建设办 | 叶璋礼、赵 峰 | 8月20日 |
| 14 | 36#住宅楼前停车场建设 | 后勤管理处 | 建设办 | 叶璋礼、吴本华 | 7月20日 |
| 15 | 生物楼、综合实验楼卫生间改造验收 | 后勤管理处 | 建设办、生物学院 | 叶璋礼、刘 灿 | 7月20日 |
| 16 | 逸夫楼、附中综合楼卫生间维修验收 | 建设办 | 实验室与设备管理处、教务处 | 王 伟、刘 灿 | 7月20日 |
| 17 | 学生公寓电控系统改造 | 网络中心 | 后勤集团 | 张明新、李伟 | 8月20日 |
| 18 | 学生公寓西部围墙加固 | 后勤管理处 | 后勤集团 | 叶璋礼、李伟 | 8月10日 |
| 19 | 21＃住宅楼北侧道路整修 | 后勤管理处 |  | 叶璋礼 | 8月10日 |
| 20 | 其他零星维修 | 后勤管理处 | 相关单位 | 叶璋礼 | 8月20日 |